ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

SplitVPN — умный VPN с раздельным туннелированием для iOS

Версия 1.0  •  2024

# 1. Обзор проекта

SplitVPN — мобильное iOS-приложение с облачным бекендом, реализующее умный VPN с автоматическим раздельным туннелированием (split tunneling). Приложение автоматически определяет, какой трафик направлять через прокси-сервер, а какой — напрямую, используя актуальные списки заблокированных в России ресурсов.

## 1.1 Ключевая идея

- Пользователь включает VPN один раз — он работает всегда в фоне

- Трафик к YouTube, Instagram, Telegram → через прокси

- Трафик к Ozon, Сбербанку, обычным сайтам → напрямую без замедления

- Списки заблокированных доменов обновляются автоматически с бекенда

- Масштабируется с 1 до 10 000+ пользователей

## 1.2 Целевая аудитория

- Пользователи iPhone в России, которым нужен постоянный доступ к заблокированным ресурсам

- Не требует технических знаний — установил и забыл

# 2. Архитектура системы

Система состоит из трёх независимых компонентов, взаимодействующих по HTTPS:

| Компонент | Технология | Назначение |
| --- | --- | --- |
| iOS App | Swift 5.9 + SwiftUI | UI и управление VPN на телефоне |
| Network Extension | Swift + NetworkExtension | Системный VPN-процесс, перехват трафика |
| FastAPI Backend | Python 3.12 + FastAPI | API, управление доменами, аутентификация |
| База данных | PostgreSQL 16 | Пользователи, статистика, конфиги |
| Кэш | Redis 7 | Список доменов в памяти, быстрая отдача |
| Прокси серверы | Xray-core (VLESS+Reality) | Реальное проксирование трафика |
| Деплой | Docker + Docker Compose | Контейнеризация бекенда и прокси |

## 2.1 Схема взаимодействия

Поток данных при обращении к заблокированному ресурсу:

- Телефон делает DNS-запрос к youtube.com

- Network Extension перехватывает запрос

- Extension проверяет домен по локальному кэшу (SQLite на телефоне)

- youtube.com найден в списке → Extension помечает IP как «через прокси»

- TCP-соединение идёт через VLESS+Reality прокси в Финляндии

- Ответ возвращается пользователю — YouTube открывается

Для незаблокированных доменов (Ozon, банки):

- DNS-запрос → Extension проверяет → не в списке → прямое соединение

- Нет overhead от прокси, максимальная скорость

# 3. Бекенд (FastAPI)

## 3.1 Стек технологий

| Библиотека | Версия | Назначение |
| --- | --- | --- |
| FastAPI | 0.110+ | Web-фреймворк, автодокументация (Swagger) |
| SQLAlchemy | 2.0+ | ORM для работы с PostgreSQL |
| Alembic | latest | Миграции базы данных |
| Redis (aioredis) | latest | Кэш доменов, хранение сессий |
| Pydantic v2 | latest | Валидация данных, схемы |
| httpx | latest | Асинхронный HTTP-клиент для загрузки доменов |
| APScheduler | latest | Планировщик задач (обновление доменов) |
| python-jose | latest | JWT токены аутентификации |
| uvicorn | latest | ASGI-сервер |
| pytest + pytest-asyncio | latest | Тестирование |

## 3.2 Структура проекта

Монорепозиторий бекенда:

splitvpn-backend/
├── app/
│   ├── main.py              # Точка входа FastAPI
│   ├── config.py            # Настройки (env vars)
│   ├── database.py          # Подключение к PostgreSQL
│   ├── cache.py             # Redis клиент
│   ├── api/
│   │   ├── auth.py          # Роуты аутентификации
│   │   ├── domains.py       # Роуты управления доменами
│   │   ├── proxy.py         # Роуты прокси-серверов
│   │   └── stats.py         # Роуты статистики
│   ├── models/
│   │   ├── user.py          # Модель пользователя
│   │   ├── domain.py        # Модель домена
│   │   └── proxy_server.py  # Модель прокси-сервера
│   ├── services/
│   │   ├── domain_updater.py # Загрузка списков РКН
│   │   └── proxy_checker.py  # Проверка доступности прокси
│   └── scheduler.py         # Фоновые задачи
├── migrations/              # Alembic миграции
├── tests/
├── Dockerfile
├── docker-compose.yml
└── requirements.txt

## 3.3 API Endpoints

| Метод | Endpoint | Описание | Авторизация |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | Регистрация пользователя | Нет |
| POST | /auth/login | Получение JWT токена | Нет |
| GET | /domains/list | Список заблокированных доменов | JWT |
| GET | /domains/export | Экспорт доменов (gzip) | JWT |
| GET | /domains/updated_at | Время последнего обновления | JWT |
| GET | /proxy/list | Список активных прокси-серверов | JWT |
| GET | /proxy/best | Ближайший/быстрый прокси | JWT |
| GET | /stats/me | Статистика пользователя | JWT |
| POST | /admin/domains/refresh | Принудительное обновление доменов | Admin |
| POST | /admin/proxy/add | Добавить прокси-сервер | Admin |

## 3.4 Обновление списков доменов

Бекенд автоматически забирает свежие списки из двух источников:

- Основной источник: https://antizapret.prostovpn.org/domains-export.txt

- Резервный источник: Реестр РКН через zapret-info/z-i на GitHub

Алгоритм обновления (запускается каждые 6 часов через APScheduler):

- Скачать актуальный список доменов через httpx

- Разбить по строкам, нормализовать (lowercase, убрать www.)

- Сохранить в PostgreSQL (таблица domains)

- Обновить Redis-кэш (ключ: domains:all)

- Записать timestamp обновления

iOS-приложение проверяет timestamp раз в час. Если список обновился — скачивает дельту.

## 3.5 База данных

| Таблица | Поля | Назначение |
| --- | --- | --- |
| users | id, email, password_hash, created_at, is_active | Пользователи |
| domains | id, domain, added_at, source | Список заблокированных доменов |
| proxy_servers | id, host, port, protocol, region, is_active, latency_ms | Прокси-серверы |
| update_log | id, source, domains_count, updated_at | Лог обновлений доменов |

# 4. iOS-приложение (Swift)

## 4.1 Стек технологий

| Технология | Назначение |
| --- | --- |
| Swift 5.9 + SwiftUI | UI приложения (iOS 16+) |
| NetworkExtension Framework | Системный VPN (Packet Tunnel Provider) |
| NEPacketTunnelProvider | Перехват трафика на уровне сети |
| URLSession / async-await | Запросы к бекенду |
| SQLite (через GRDB.swift) | Локальное хранение списка доменов |
| Keychain | Безопасное хранение JWT токена |
| App Groups | Общие данные между App и Extension |
| BackgroundTasks | Фоновое обновление списков |

## 4.2 Структура проекта

SplitVPN.xcodeproj
├── SplitVPN/                    # Основное приложение
│   ├── App/
│   │   ├── SplitVPNApp.swift
│   │   └── ContentView.swift
│   ├── Views/
│   │   ├── HomeView.swift       # Главный экран (кнопка вкл/выкл)
│   │   ├── StatusView.swift     # Статус соединения
│   │   └── SettingsView.swift   # Настройки
│   ├── Services/
│   │   ├── VPNManager.swift     # Управление NEVPNManager
│   │   ├── APIService.swift     # Запросы к бекенду
│   │   ├── DomainService.swift  # Загрузка и хранение доменов
│   │   └── AuthService.swift    # Аутентификация
│   ├── Models/
│   │   ├── ProxyServer.swift
│   │   └── UserConfig.swift
│   └── Storage/
│       └── DomainDatabase.swift # GRDB SQLite хранилище
│
└── PacketTunnel/                # Network Extension (отдельный таргет)
    ├── PacketTunnelProvider.swift  # Основной класс туннеля
    ├── TrafficRouter.swift          # Логика split tunneling
    └── DNSInterceptor.swift         # Перехват DNS-запросов

## 4.3 Как работает Network Extension

Network Extension — это отдельный процесс (таргет) с привилегиями системного VPN. Работает всегда, даже когда приложение закрыто.

### PacketTunnelProvider.swift — ключевая логика:

- startTunnel() — инициализация, загрузка списка доменов из SQLite

- readPackets() — чтение входящих IP-пакетов

- TrafficRouter.route(packet) — принятие решения:

- Извлечь destination IP из пакета

- Если IP помечен как «заблокированный» → отправить в прокси

- Иначе → отправить напрямую

- DNSInterceptor — перехват DNS-запросов:

- Резолвить домен самостоятельно через DoH (DNS-over-HTTPS)

- Проверить домен в SQLite базе доменов

- Если в списке → пометить полученный IP как «требует прокси»

## 4.4 Экраны приложения

| Экран | Описание | Ключевые элементы |
| --- | --- | --- |
| HomeView | Главный экран | Большая кнопка вкл/выкл, статус (Подключено/Отключено), текущий прокси |
| StatusView | Детали соединения | Страна прокси, ping, кол-во доменов в базе, дата обновления |
| SettingsView | Настройки | Аккаунт, ручное обновление доменов, выбор прокси-региона |
| LoginView | Авторизация | Email + пароль, JWT сохраняется в Keychain |

## 4.5 Синхронизация доменов

- При запуске приложения → проверить timestamp на бекенде

- Если список обновился → скачать новый файл (gzip, ~500KB)

- Распаковать и записать в SQLite через GRDB

- BackgroundTask обновляет список раз в сутки в фоне

- Extension читает SQLite напрямую через App Group

# 5. Прокси-серверы

## 5.1 Выбор технологии

Используется Xray-core с протоколом VLESS + Reality. Это современный протокол, который:

- Мимикрирует под обычный HTTPS-трафик — не блокируется DPI

- Не требует сертификатов — использует технологию Reality

- Значительно быстрее OpenVPN и WireGuard при блокировках

- Open source, активно поддерживается

## 5.2 Рекомендованные VPS для прокси

| Провайдер | Регион | Цена/мес | Особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| Hetzner | Финляндия (Helsinki) | от 4€ | Быстрый, надёжный, хорошая цена |
| DigitalOcean | Амстердам / Франкфурт | от $6 | Простой деплой, хороший API |
| Vultr | Стокгольм | от $6 | Много регионов, почасовая оплата |
| proxy6.net | Финляндия и другие | от 80₽ | Готовый прокси, без настройки сервера |

На начальном этапе достаточно одного VPS в Финляндии. При росте нагрузки — добавляются новые серверы, бекенд автоматически балансирует нагрузку.

## 5.3 Конфигурация Xray (docker-compose)

# docker-compose.yml для прокси-сервера
services:
  xray:
    image: teddysun/xray
    container_name: xray
    restart: always
    ports:
      - "443:443"
    volumes:
      - ./config.json:/etc/xray/config.json
    networks:
      - proxy_net
networks:
  proxy_net:
    driver: bridge

# 6. Дорожная карта разработки

| Этап | Что делаем | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 | Прокси-сервер | 1 неделя | Xray на VPS, работает VLESS+Reality |
| Этап 2 | FastAPI бекенд — база | 2 недели | API доменов, аутентификация, Docker |
| Этап 3 | iOS — базовый VPN | 3 недели | NetworkExtension, подключение к прокси |
| Этап 4 | Split tunneling | 2 недели | DNS-перехват, маршрутизация трафика |
| Этап 5 | Синхронизация доменов | 1 неделя | Автообновление с бекенда |
| Этап 6 | UI/UX приложения | 2 недели | Полный SwiftUI интерфейс |
| Этап 7 | Тестирование | 1 неделя | Unit-тесты, интеграционные тесты |
| Этап 8 | Масштабирование | По мере роста | Load balancer, второй прокси |

## 6.1 Детальный план Этапа 1 — Прокси сервер

- Арендовать VPS в Финляндии (Hetzner/DigitalOcean)

- Установить Docker и Docker Compose

- Развернуть Xray с конфигом VLESS+Reality

- Сохранить VLESS-ссылку подключения

- Проверить через iPhone — зайти на YouTube

## 6.2 Детальный план Этапа 2 — Бекенд

- Создать репозиторий splitvpn-backend на GitHub

- Инициализировать FastAPI проект, настроить структуру папок

- Настроить PostgreSQL + Redis через Docker Compose

- Написать модели SQLAlchemy, создать миграции Alembic

- Реализовать эндпоинты /auth (register, login с JWT)

- Реализовать /domains (загрузка antizapret, кэш в Redis)

- Реализовать /proxy (список серверов, проверка доступности)

- Настроить APScheduler — обновление доменов каждые 6 часов

- Развернуть на VPS через Docker, настроить HTTPS (Let's Encrypt)

## 6.3 Детальный план Этапа 3-4 — iOS

- Создать Xcode проект с двумя таргетами: App + PacketTunnel

- Настроить capabilities: Network Extensions, App Groups, Keychain

- Реализовать базовый PacketTunnelProvider — подключение к прокси

- Протестировать простой туннель без split tunneling

- Добавить SQLite через GRDB.swift — хранение доменов

- Реализовать DNSInterceptor — перехват и анализ DNS-запросов

- Реализовать TrafficRouter — маршрутизация пакетов

- Протестировать: YouTube через прокси, Ozon напрямую

- Реализовать APIService — запросы к бекенду, хранение JWT в Keychain

- Добавить автосинхронизацию доменов

# 7. Организация GitHub репозиториев

| Репозиторий | Содержимое | Язык |
| --- | --- | --- |
| splitvpn-backend | FastAPI бекенд + Docker Compose | Python |
| splitvpn-ios | Xcode проект (App + Extension) | Swift |
| splitvpn-proxy | Конфиги Xray, скрипты деплоя | Shell/JSON |

## 7.1 Структура веток

- main — стабильная версия, деплой в продакшн

- develop — основная ветка разработки

- feature/xxx — новые фичи

- fix/xxx — исправления багов

## 7.2 CI/CD

- GitHub Actions — автотесты при пуше в develop

- Автодеплой на VPS при пуше в main (бекенд)

- Xcode Cloud — сборка и тестирование iOS при PR

# 8. Масштабирование

## 8.1 До 1000 пользователей

- Один VPS под бекенд (2 CPU, 4GB RAM)

- Один прокси-сервер в Финляндии

- PostgreSQL + Redis на том же сервере

- Достаточно для ~500-1000 активных пользователей

## 8.2 До 10 000 пользователей

- Бекенд — минимум 2 инстанса за Nginx load balancer

- PostgreSQL вынести на отдельный managed сервер

- Redis Cluster — 3 ноды

- Добавить 2-3 прокси-сервера в разных регионах

- CDN для раздачи файла с доменами (Cloudflare)

## 8.3 Нагрузочная характеристика

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Размер списка доменов (gzip) | ~500 KB |
| Частота обновления на телефоне | 1 раз в сутки |
| Нагрузка на бекенд (1000 users) | ~40-50 req/min (пиковая) |
| Нагрузка на прокси (1000 users) | ~100-200 Mbit/s |
| Рекомендуемый канал прокси-сервера | 1 Gbit/s |

# 9. Безопасность

- JWT токены с истечением 30 дней, refresh токены

- HTTPS everywhere — Let's Encrypt на бекенде и прокси

- VLESS+Reality — трафик выглядит как обычный HTTPS

- Пароли хранятся только в виде bcrypt-хэшей

- Rate limiting на API — защита от брутфорса

- JWT хранится в iOS Keychain — защита от кражи токена

- App Group entitlements — Extension не может читать данные других приложений

# 10. Первые шаги (с чего начать прямо сейчас)

- Создать 3 репозитория на GitHub (fire0clop)

- Арендовать VPS в Финляндии на Hetzner — от 4€/мес

- Установить Docker на VPS, развернуть Xray

- Убедиться что YouTube открывается через VLESS с телефона

- Начать бекенд — инициализировать FastAPI проект

- Параллельно — создать Xcode проект с двумя таргетами

Каждый этап можно тестировать независимо. Прокси работает и без бекенда, бекенд — без iOS-приложения.

SplitVPN TZ v1.0 · fire0clop · 2024